# INFORME FINAL DEL PROYECTO

## Sistema de Gestión y Monitoreo de la Cadena de Frío de Vacunas

Empresa: VACTRA
Periodo de Ejecución: 12 de diciembre de 2025 – 09 de enero de 2026
Metodología: Scrum
Integrantes:

- Jhonatan Jumpa Albornoz

- Ricardo Yanapa Huayta

Contenido

INFORME FINAL DEL PROYECTO	1

Sistema de Gestión y Monitoreo de la Cadena de Frío de Vacunas	1

1

1. RESUMEN EJECUTIVO	3

1.1 Objetivos del Proyecto	3

1.2 Resultados Principales	4

2. CONTEXTO DEL PROYECTO	4

2.1 Problema Identificado	4

2.2 Solución Propuesta	4

2.3 Stakeholders del Proyecto	5

3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA	6

3.1 Justificación del Uso de Scrum	6

3.2 Equipo Scrum	6

3.3 Configuración de Sprints	6

3.4 Ceremonias Scrum Implementadas	6

4. DESARROLLO DEL PROYECTO	7

4.1 Product Backlog	7

4.2 Resumen de Sprints	8

5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA	9

5.1 Stack Tecnológico	9

5.2 Arquitectura del Sistema	9

5.3 Modelo de Datos Principal	10

Entidades principales del sistema	10

6. LECCIONES APRENDIDAS	10

6.1 Aspectos Positivos	10

6.2 Desafíos	10

7. CONCLUSIONES	11

7.1 Logros Principales	11

7.2 Valor de Scrum	11

7.3 Próximos Pasos	12

7.4 Reflexión Final	12

ANEXOS	12

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe describe el desarrollo del Sistema de Gestión y Monitoreo de la Cadena de Frío de Vacunas, implementado para la empresa VACTRA, utilizando la metodología ágil Scrum.

El proyecto se ejecutó durante un período de 4 semanas, comprendido entre el 12 de diciembre de 2025 y el 09 de enero de 2026, organizado en 2 sprints de 2 semanas cada uno.
El alcance del proyecto contempló exclusivamente el desarrollo del Frontend y Backend, definiendo la información proveniente de dispositivos IoT directamente a nivel de base de datos, sin implementar la conexión física con sensores.

El sistema desarrollado permite la gestión de vacunas, lotes, ubicaciones y transportistas, así como el monitoreo en tiempo real del estado de los lotes, la generación de alertas automáticas y la administración de usuarios con control de accesos, mejorando significativamente la supervisión de la cadena de frío.

### 1.1 Objetivos del Proyecto

- Desarrollar un sistema web para la gestión de vacunas y lotes

- Visualizar el estado de los lotes mediante una interfaz web interactiva

- Monitorear en tiempo real variables críticas como temperatura y ubicación

- Generar alertas automáticas ante valores fuera de los rangos permitidos

- Implementar autenticación y control de accesos por roles

- Permitir la administración de usuarios y registros del sistema

### 1.2 Resultados Principales

| Métrica | Resultado |
| --- | --- |
| Duración del proyecto | 4 semanas |
| Sprints ejecutados | 2 |
| Historias de usuario completadas | 10 de 11 (91%) |
| Equipo de desarrollo | 2 integrantes |

## 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

### 2.1 Problema Identificado

La empresa VACTRA, dedicada a la distribución y transporte de vacunas, realizaba el seguimiento del estado de los lotes mediante procesos básicos y no integrados, lo que generaba limitaciones importantes para el control adecuado de la cadena de frío.

Los principales problemas identificados fueron:

- Falta de una visualización centralizada del estado de los lotes

- Ausencia de monitoreo en tiempo real de variables críticas

- Imposibilidad de recibir alertas inmediatas ante valores fuera de rango

- Dependencia de consultas manuales para obtener información actualizada

- Dificultad para supervisar simultáneamente múltiples lotes y ubicaciones

### 2.2 Solución Propuesta

Se propuso desarrollar un sistema web de monitoreo en tiempo real de la cadena de frío, orientado a mejorar el control, supervisión y toma de decisiones durante el almacenamiento y transporte de vacunas.

El sistema desarrollado permite:

- Registrar vacunas, lotes, ubicaciones y transportistas en una base de datos centralizada

- Monitorear en tiempo real la temperatura y ubicación de los lotes (simulada desde base de datos)

- Visualizar el estado de cada lote mediante un panel web interactivo

- Generar alertas automáticas cuando la temperatura excede los rangos permitidos

- Administrar usuarios y roles (administrador y usuario) con control de accesos

### 2.3 Stakeholders del Proyecto

| Stakeholder | Rol en el Proyecto | Responsabilidades | Interés Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa VACTRA | Sponsor | Financiar y autorizar el desarrollo del sistema | Conservación adecuada de vacunas |
| Coordinador de Operaciones de VACTRA | Product Owner | Definir requerimientos, priorizar funcionalidades, validar entregables | Control del monitoreo en tiempo real |
| Administrador del Sistema | Usuario Administrador | Gestionar usuarios, monitorear alertas, supervisar lotes | Seguridad y operación correcta |
| Personal Logístico | Usuario Final | Consultar estado de lotes y ubicaciones | Información actualizada |
| Transportistas | Usuario indirecto | Trasladar lotes manteniendo la cadena de frío | Cumplimiento de condiciones |
| Equipo de Desarrollo | Scrum Team | Diseñar, desarrollar y probar el sistema | Implementación exitosa |

## 3. METODOLOGÍA SCRUM APLICADA

### 3.1 Justificación del Uso de Scrum

Se eligió Scrum debido a:

- Flexibilidad para adaptar requerimientos

- Entregas incrementales de valor

- Comunicación continua entre equipo y Product Owner

- Validación temprana de funcionalidades

- Mejora continua del proceso de desarrollo

### 3.2 Equipo Scrum

Product Owner:

- Coordinador de Operaciones de VACTRA

Scrum Team :

- Jhonatan Jumpa Albornoz – Desarrollador Backend

- Ricardo Yanapa Huayta – Desarrollador Frontend

### 3.3 Configuración de Sprints

- Duración del sprint: 2 semanas

- Total de sprints: 2

- Daily Scrum: reuniones cortas de coordinación

- Sprint Review y Retrospective: al finalizar cada sprint

### 3.4 Ceremonias Scrum Implementadas

| Ceremonia | Duración | Frecuencia | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 2 horas | Inicio del sprint | Planificar el trabajo |
| Daily Scrum | 15 minutos | Diaria | Sincronizar al equipo |
| Sprint Review | 1.5 horas | Fin del sprint | Demostrar el incremento |
| Sprint Retrospective | 1 hora | Fin del sprint | Mejora continua |

## 4. DESARROLLO DEL PROYECTO

### 4.1 Product Backlog

El Product Backlog fue definido en coordinación con el Product Owner de la empresa VACTRA, priorizando las funcionalidades críticas para el monitoreo en tiempo real de la cadena de frío de vacunas. Las historias de usuario se enfocaron principalmente en el control, visualización y alertas del sistema.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación de usuarios | Alta |
| HU-02 | Gestión de vacunas | Alta |
| HU-03 | Gestión de lotes | Alta |
| HU-04 | Monitoreo en tiempo real de temperatura y ubicación | Alta |
| HU-05 | Generación de alertas automáticas | Alta |
| HU-06 | Gestión de ubicaciones | Media |
| HU-07 | Gestión de transportistas | Media |
| HU-08 | Panel de administración | Media |
| HU-09 | Control de accesos por roles | Alta |
| HU-10 | Registro de movimientos de los lotes | Media |

### 4.2 Resumen de Sprints

El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología Scrum, organizándose en dos sprints de dos semanas cada uno, permitiendo una entrega incremental y validación continua del sistema.

#### SPRINT 1:

Duración: 2 semanas
Objetivo:
Establecer la base funcional del sistema, asegurando el acceso seguro, la gestión de entidades principales y el inicio del monitoreo en tiempo real.

Historias de usuario completadas:

- HU-01: Autenticación de usuarios

- HU-02: Gestión de vacunas

- HU-03: Gestión de lotes

- HU-04: Monitoreo en tiempo real

- HU-05: Generación de alertas automáticas

Resultados del Sprint 1:

- Sistema con inicio de sesión y control de acceso funcional.

- Registro y administración de vacunas y lotes.

- Visualización en tiempo real de la temperatura y estado de los lotes.

- Alertas automáticas ante valores fuera del rango permitido.

#### SPRINT 2

Duración: 2 semanas
Objetivo:
Completar las funcionalidades de soporte y visualización avanzada, fortaleciendo el control administrativo y la supervisión operativa del sistema.

Historias de usuario completadas:

- HU-06: Gestión de ubicaciones

- HU-07: Gestión de transportistas

- HU-08: Panel de administración

- HU-09: Control de accesos por rol

- HU-10: Registro de movimientos

Resultados del Sprint 2:

- Administración de ubicaciones y transportistas.

- Panel web centralizado para el monitoreo general del sistema.

- Registro de movimientos de los lotes para control operativo.

- Sistema completamente funcional para monitoreo en tiempo real.

## 5. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

### 5.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | Angular |
| Backend | Node.js + Express |
| Base de Datos | MySQL |
| Autenticación | JWT |
| Control de versiones | Git + GitHub |

### 5.2 Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de tres capas:

- Capa de Presentación (Frontend)

- Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- Capa de Datos (Base de Datos MySQL)

### 5.3 Modelo de Datos Principal

El modelo de datos del sistema fue diseñado para soportar el monitoreo en tiempo real de la cadena de frío de vacunas, asegurando la correcta gestión de usuarios, lotes y variables críticas como temperatura y ubicación.

### Entidades principales del sistema

- Usuario
Almacena la información de acceso al sistema, incluyendo credenciales, rol (administrador o usuario) y estado. Permite controlar el acceso y las acciones disponibles dentro de la plataforma.

- Vacuna
Registra los datos generales de las vacunas, como nombre, tipo y rangos de temperatura permitidos, necesarios para validar el correcto almacenamiento y transporte.

- Lote
Representa un conjunto de vacunas identificado por un código único. Incluye información como fecha de registro, estado del lote y asociación con una vacuna específica.

- Monitoreo
Registra los valores de temperatura y ubicación capturados en tiempo real. Esta entidad es clave para el seguimiento continuo del estado de los lotes.

- Ubicación
Almacena los datos geográficos relacionados al transporte o almacenamiento de los lotes, permitiendo su visualización en el sistema.

- Transportista
Contiene la información del responsable del traslado de los lotes de vacunas, facilitando la trazabilidad durante el proceso de distribución.

- Alerta
Gestiona las alertas automáticas generadas cuando los valores de temperatura exceden los rangos permitidos, notificando al usuario administrador para la toma de acciones inmediatas.

## 6. LECCIONES APRENDIDAS

### 6.1 Aspectos Positivos

- Buena coordinación entre frontend y backend

- Definición clara de historias de usuario

- Uso efectivo de Scrum en equipo pequeño

### 6.2 Desafíos

- Tiempo limitado de desarrollo completo

- No implementación física de IoT

- Carga de múltiples responsabilidades por integrante

## 7. CONCLUSIONES

La implementación del Sistema de Gestión y Monitoreo de la Cadena de Frío de Vacunas para la empresa VACTRA demostró ser exitosa y altamente efectiva. El uso de la metodología ágil Scrum permitió entregar un producto funcional y de calidad, cumpliendo con los objetivos planteados y superando las expectativas iniciales, con los siguientes logros clave:

### 7.1 Logros Principales

- Entrega exitosa: 10 de 11 historias de usuario completadas (91%).

- En tiempo: Proyecto finalizado en las 4 semanas planificadas.

- Alta calidad: Sistema funcional sin errores críticos detectados en pruebas internas.

- Satisfacción: Retroalimentación positiva del Product Owner y stakeholders de VACTRA.

- Valor operativo: Mejora en la supervisión de la cadena de frío, con alertas automáticas y monitoreo centralizado.

### 7.2 Valor de Scrum

El uso de Scrum proporcionó ventajas significativas en el desarrollo del sistema:

- Flexibilidad: Permite ajustar prioridades según el feedback del Product Owner y el equipo de logística.

- Transparencia: Stakeholders con visibilidad constante del progreso del sistema y del monitoreo de lotes.

- Calidad incremental: Revisión continua de funcionalidades que garantizó un producto estable.

- Colaboración efectiva: Comunicación fluida entre frontend y backend, manteniendo un equipo cohesionado.

- Valor temprano: Funcionalidades útiles disponibles desde el primer sprint (gestión de vacunas, lotes y alertas).

### 7.3 Próximos Pasos

Aunque el proyecto principal se completó exitosamente, se identifican oportunidades de mejora continua:

- Fase 2 del proyecto: Integrar conexión física con sensores IoT para medición real de temperatura, ubicación; Generar reportes por lugar y tiempo espefico .

- Monitoreo continuo: Evaluar métricas de uso, alertas y desempeño del sistema.

- Capacitación: Entrenar a personal logístico y administradores en el manejo del sistema.

- Mantenimiento: Establecer plan de soporte técnico y actualizaciones periódicas del sistema.

### 7.4 Reflexión Final

Este proyecto demuestra que la metodología Scrum es altamente efectiva para el desarrollo de sistemas críticos cuando se implementa correctamente. El éxito radicó en la coordinación constante entre equipo y Product Owner, la comunicación fluida y la adaptación a cambios. El Sistema de Gestión y Monitoreo de la Cadena de Frío de Vacunas no solo cumple con los objetivos funcionales, sino que establece una base sólida para futuras mejoras, integración con IoT y optimización continua de la supervisión de vacunas en la empresa VACTRA.

## ANEXOS

Anexo A: Glosario de Términos

- Sprint: Período de tiempo fijo (1-4 semanas) para crear un incremento del producto.

- Product Backlog: Lista priorizada de funcionalidades y requisitos del producto.

- Sprint Backlog: Elementos seleccionados del Product Backlog para el sprint actual.

- Incremento: Suma de todos los elementos completados en un sprint más sprints anteriores.

- Historia de Usuario: Descripción corta de funcionalidad desde la perspectiva del usuario.

- IoT (Internet de las Cosas): Dispositivos y sensores conectados a internet que capturan datos en tiempo real, como temperatura o ubicación de los lotes de vacunas. En este proyecto, los datos son simulados a nivel de base de datos, pero podrían provenir directamente de sensores reales.

Anexo B: Herramientas Utilizadas

- Control de Versiones: Git + GitHub, para gestionar el código fuente y   mantener historial de cambios.

- Comunicación: WhatsApp + Microsoft Teams, para coordinación diaria y resolución de dudas del equipo.

- Documentación: Microsoft Word, para centralizar y presentar la documentación del proyecto (informes, anexos, manuales).

- Backend: Node.js + Express, para implementar la lógica de negocio y las APIs.

- Frontend: Angular, para desarrollar la interfaz interactiva del sistema web.

- Base de Datos: MySQL, para almacenar vacunas, lotes, ubicaciones, transportistas y datos de monitoreo.

- Simulación IoT: Datos de temperatura y ubicación simulados en la base de datos, representando cómo sensores reales podrían enviar información en tiempo real.